Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue (Bắt đầu – Dừng – Tiếp tục), vì vấn đề của Sprint đã rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định hành động cải tiến trong 45 phút.

(b) Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Cột xếp | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Continue | Review chéo hiệu quả, nên tiếp tục để phát hiện lỗi sớm. |
| T2 | Stop | Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; kiểm thử sớm và liên tục hơn. |
| T3 | Stop | Viết lại: “Thông tin về lỗi chưa được chia sẻ kịp thời, khiến nhóm phải sửa gấp.” Cần cải thiện cách báo cáo và xử lý lỗi, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Chuyển cho Product Owner Thảo | Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm; PO cần làm rõ nhu cầu người mua và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Start | Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done (DoD). |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn khiến chức năng chưa Done.

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm và liên tục trong quá trình phát triển, khiến lỗi chỉ được phát hiện khi Sprint gần kết thúc. |

Kế hoạch Improvement

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Hành động cụ thể | Từ Sprint tiếp theo, Developer và Tester phối hợp kiểm thử ngay khi từng phần chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint. |
| Người/nhóm theo dõi | Scrum Master Duy theo dõi tiến độ; Developers chịu trách nhiệm thực hiện. |
| Khi kiểm tra lại | Cuối Sprint tiếp theo, tại buổi Sprint Retrospective. |
| Bằng chứng | Bảng công việc ghi nhận thời điểm bắt đầu kiểm thử; số lỗi phát hiện trước ngày cuối Sprint; số PBI đạt Done. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3 – Mở đầu: Nhắc mục tiêu, thống nhất nguyên tắc trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động trước.

- H2 – Thu thập dữ liệu: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cùng dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5 – Tìm hiểu nguyên nhân: Gom thẻ theo chủ đề và phân tích 1–2 vấn đề lớn.

- H1 – Lập kế hoạch hành động: Chọn một Improvement và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6 – Kết thúc: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra Improvement ở buổi sau.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm thực hiện, vì Improvement cần được cả nhóm thảo luận và thống nhất thay vì áp đặt từ một cá nhân.

(b) Lời mở đầu của Duy

“Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint để tìm cách cải thiện quy trình làm việc, không phải để chỉ trích hay quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào. Mỗi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, nguyên nhân cùng giải pháp. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể và cách đo lường kết quả trong Sprint tiếp theo.”